Sudoku

Poročilo

Jan Jurman
Jan Henčič
Damjan Novarlić
Tjaž Vračko

Maribor, Marec 2017

Vodja	1. Teden	2. Teden	3. Teden	4. Teden	5. Teden
Jan Jurman	x
Jan Henčič		x			x
Damjan Novarlić			x
Tjaž Vračko				x

Naziv projekta: Ludoku

Ludoku je spletna platforma za igranje tekmovalnega sodokuja. Uporabnikom omogoča igranje sudokuja proti drugim igralcem na različne načine, vodenje statistik in sodelovanje v turnirjih. Igralci skupaj rešujejo isto nalogo, kriterij za zmago je čas. Zmagovalec je torej tisti, ki prvi reši sudoku nalogo.
Z zmagami na turnirjih si posamezniki lahko priborijo medalje, ki so vidne na njihovem profilu.

Funkcionalnosti
- Registracija in prijava uprabnikov preko FB, google ali navadni uporabniški račun
- Ogled profila z vsemi statistikami
- Ustvarjanje in pridruževanje “lobijev”
- Hitra Igra (najde vam naključnega nasprotnika)
- Več različnih tipov iger:
× 5 zaporednih sudokujev (1v1)
× reševanje enega sudokuja (do 8 igralcev)
× turnirji
- Dosežki in pregled le teh
- tbd

Tehnične podrobnosti
Uporaba tehnologije git za nadzor različic kode.
Backend: NodeJS, MongoDB,
Front end: HTML, SASS, JS

Okviren časovni načrt poteka implementacje

1. Teden
Oblikovanje ogrodja.
Vzpostavitev strežnika, podatkovne baze, githuba
Izdelava strani za registracijo in prijavo.

2. Teden
Dodajanje prijave preko FB in google.
Izdelava profilne strani
Izdelava lestvic najboljših igralcev
Začetni koraki izdelave lobijev

3. Teden
Dokončna izdelava lobijev in omogočanje povezave igralcev ter začetek igre
Implementacija igre (5 zaporednih, 1v1)
Dosežki

4. Teden
Implementacija turnirjev
Matchmaking (quickplay)
Testiranje

5. Teden
Izboljšave
Razreševanje manjših problemov, ki se pojavijo ob implementaciji
Končni koraki

Sekcija za tedenska poročila